## Slide 1: ブックコレクターYOGI 12/19
山田班(平良、上原、仲井間、藤本)

## Slide 2: 今週の進捗 #プログラム
ステージ選択画面の右上の進捗状況アイコン追加
新しいステージにNew表示をつける
Margeされた画像の適応

## Slide 3: 今週の進捗 #イラスト
ボタン作成
難易度ボタン差分作成
チュートリアルムービー完成
その他表示絵作成

## Slide 4: 全体の進捗状況
基本
プログラム・・・９８％
イラスト・・・８５％

## Slide 5: 先週の話し合いについて
クリア後のリザルト画面追加について
・次の島に行けるようになった！
・本を獲得した！
それぞれ画像で全ステージ共通タイプを追加

## Slide 6: 先週の話し合いについて
新しく追加された島の上にnew!の文字
newの文字を島の画像に貼ったバージョンの画像を作る
・シナリオ５冊っていう前提
・こんぺい島とトイレッ島を難易度上げて使いまわす

## Slide 7: 先週の話し合いについて
マップ難易度が追加される
・タップしたらnormal,hardの選択肢出てくる
・難易度選択のhardのところだけnewついたバージョンの画像作る

## Slide 8: 先週の話し合いについて
難易度アイテムの数増やすとか
スキップボタン
最終的に５冊集めたらクリアムービー
音
・それぞれのステージで流れるBGMとか
(みんなで集まって考える)(多分来年)

## Slide 9: 先週の話し合いについて
コレクションムービーギャラリー
・サムネ表示のやつにする
・未開放の画像作る
(クエスチョンマークだけ描かれたやつ)
・獲得順に表示

## Slide 10: 先週の話し合いについて
追加機能アイディア
・ミニゲーム(全部でき次第)
・着せ替えゲーム
・ボタン押すだけのゲーム(yogi猫つつき)
・ガチャ(着せ替え衣装出てきたり)

## Slide 11: ふゆやすみの進捗予定
上記に挙げたもののプログラム作成
イラスト班は冬休み明けまでにムービーの絵を仕上げる(あとは本島と最終ムービーのみ)
１月中に完成ボタンなどの細かいイラスト作成
アイコン
ゴール後のシステムの画面遷移図
作成したイラスト適応
最終ムービーのシナリオ考える(平良)