## Slide 1: ブックコレクターYOGI 12/05
山田班(平良、上原、仲井間、藤本)

## Slide 2: 今週の進捗 #プログラム
全iPhoneサイズに画面対応させた
当たり判定修正

## Slide 3: 今週の進捗 #イラスト
こんぺい島ゴールムービー完成
チュートリアルムービー5/28

## Slide 4: 全体の進捗状況
11月いっぱいで完成の基本のゲームシステム
プログラム・・・９８％
イラスト・・・６０％

## Slide 5: 新しい機能の意見
ステージは現状の３つのままでミニゲームページをつくる？
難易度増やす
クリアごとにポイント集めてガチャ機能追加
Etc….

## Slide 6: 来週の進捗予定
新機能についての方向性の話し合い
チュートリアルムービーの作成
ボタンなどの細かいイラスト作成
アイコン
ゴール後のシステムの画面遷移図